咸宁市市级政府投资项目全过程

预算绩效管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条  为全面提升市级政府投资项目预算绩效管理质量和水平，进一步强化预算绩效管理责任，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《湖北省省级预算绩效管理办法》（鄂财绩发〔2026〕3号）等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于咸宁市本级党政机关、事业单位、人民团体、市属国有企业及其他相关单位，使用财政性资金实施的新建、扩建、改建、技术改造等固定资产投资建设项目。

第三条  本办法所称预算绩效管理，是指市财政局、行业主管部门和项目单位对政府投资项目进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理及结果应用等全过程绩效管理工作。

第四条  项目实施过程中应当将成本理念贯穿于项目全生命周期，严格落实“估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算”，严格控制投资规模、建设标准和工程造价，坚决遏制超财力建设、低效无效投资，严禁脱离实际的形象工程、政绩工程，实现财政资金配置效率和使用效益最大化。

第二章  职责分工

第五条  市财政局和市直部门（单位）按职责分工负责政府投资项目全过程预算绩效管理工作。

第六条  市财政局职责：

（一）研究制定市级政府投资项目预算绩效管理规章制度，建立健全政府投资项目标准化绩效管理体系。

（二）组织开展政府投资项目事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价等绩效管理工作。

（三）完善绩效结果反馈制度和督促整改机制，建立绩效结果与项目预算安排、调整挂钩机制。

（四）引导和规范第三方机构参与政府投资项目预算绩效管理。

（五）应当履行的其他绩效管理职责。

第七条 市直部门（单位）职责：

（一）负责研究制定本部门（单位）政府投资项目预算绩效管理实施细则，建立本部门、本行业的项目绩效指标和标准体系。

（二）按要求组织实施本部门（单位）政府投资项目全过程绩效管理工作。

（三）配合市财政局开展政府投资项目绩效管理工作，建立绩效结果与改进项目管理挂钩机制。

（四）应当履行的其他绩效管理职责。

第三章  事前绩效评估

第八条  事前绩效评估是指市财政局和市直部门（单位）运用科学、合理的方法和程序，对拟申请实施的政府投资项目进行客观公正的评定、估算，形成事前绩效评估结果的过程。

第九条  事前绩效评估应当与项目立项审批、可行性研究同步开展，未完成评估的项目，不得进入后续审批流程。

第十条  项目单位应对当年申报的新增项目开展事前绩效自评估，负责组织编制评估报告，重点论证立项必要性、实施方案可行性、投入经济性、绩效目标合理性和筹资合规性等。行业主管部门负责组织相关专家对评估报告进行审核，对评估结论提出明确意见，并报送市财政局备案。

第十一条  市财政局按照项目类型选取重大项目、民生项目、专项债券项目等开展财政重点绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。

第十二条  拟申报专项债券的项目，事前绩效评估应包含项目收支预算总体平衡方案，绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险、建设运营计划等，事前绩效评估作为衡量项目成熟度、申报专项债券资金的前置条件。

第十三条  未通过事前绩效评估的项目不得纳入储备库。事前绩效评估结果须在咸宁市预算管理一体化系统和政府投资项目管理平台同步录入，并作为项目预算安排、资金拨付的重要依据。

第四章 绩效目标管理

第十四条  绩效目标是项目入库、预算安排、绩效评价的核心依据，所有项目必须遵循“谁申请资金、谁设置目标”原则，在申报项目时同步编制绩效目标，做到“无目标、不入库、不预算”。

第十五条  绩效目标应当重点反映政府投资项目的成本、产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等绩效指标。

第十六条  绩效目标编制应当根据项目所处阶段各有侧重，建设阶段绩效目标应重点反映项目建设期内的产出和效果，运营阶段绩效目标应重点反映项目投产运营后年度预期达到的产出和效果。

第十七条  市财政局应当将绩效目标设置作为申报项目和安排资金的前置条件。市财政局在下达项目年度预算时，同步批复项目绩效目标。

第十八条  批复的绩效目标一般不予调整。在预算执行中，对于必须进行的预算调整，应当同步调整绩效目标。预算执行中的调整项目，绩效目标应随预算文件下达。

第五章 绩效运行监控

第十九条  绩效运行监控是指在项目资金使用过程中，对项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动。

第二十条  绩效运行监控采取市直部门（单位）自行监控与市财政局重点监控相结合的方式开展。

第二十一条  市直部门（单位）在项目开工后，对项目进度是否按计划实施、年度预算执行进度有无滞后、项目绩效目标是否发生偏离等开展日常监控，发现问题应当及时采取措施予以纠正，确保项目按预定计划推进，年度绩效目标按期实现。

第二十二条  市财政局对投资金额较大、社会关注度较高的项目开展重点绩效运行监控，对严重偏离绩效目标、问题突出且整改不到位的项目，调减预算或停止拨付项目资金。绩效运行监控结果作为中期预算调整和以后年度预算安排和项目决策的参考。

第六章 绩效评价管理

第二十三条  绩效评价是指市财政局和市直部门（单位）依照一定的评价程序，运用科学的评价方法，按照评价的内容和标准，对评价对象的绩效情况，进行考核和评判。

第二十四条  绩效评价一般以预算年度为周期，按照执行主体区分，可分为部门自评和财政评价。对跨年度的重大项目，必要时可实施阶段性绩效评价和全周期绩效评价。

第二十五条  项目单位按年度开展自评，对自评结果的真实性、完整性、准确性负责。行业主管部门对项目年度绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行审核，审核结果报市财政局备案。

第二十六条  市财政局每年根据工作需要，选取部分政府投资项目开展重点绩效评价。必要时可委托具备资质的第三方专业机构独立实施，第三方机构对评价结果的客观性、公正性负责。

第七章 评价结果应用与公开

第二十七条  绩效评价结果实行百分制量化评分，按得分分为四个等级：90（含）—100分为优、80（含）—89 分为良、60（含）—80 分为中、60分以下为差。

第二十八条  绩效评价结果作为调整预算、加强预算管理和安排以后年度相关政府投资项目预算的重要依据。原则上，优先保障评价结果为“优”的项目；从紧安排或核减预算结果为“良”“中”的项目；取消或暂停结果为“差”的项目。

第二十九条  市财政局应及时将重点绩效评价结果反馈相关行业主管部门和项目单位，明确整改要求。行业主管部门和项目单位应当在规定时间内完成整改并报送整改落实情况。

第三十条  除涉密内容外，绩效评价结果按照信息公开有关规定，及时向社会公开，主动接受社会公众监督。

第三十一条  对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的，以及存在滥用职权、弄虚作假、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的项目单位及相关责任人，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任；涉嫌违纪违法的，按照规定移交纪检监察部门、司法机关处理。

第八章 附则

第三十二条  各县（市、区）可参照本办法，结合本地实际，制定本地区政府投资项目全过程预算绩效管理办法。

第三十三条　对使用上级资金的项目且上级有明确规定的，按照相关规定执行。在施行过程中，如遇国家和省出台新规定，从其规定。

第三十四条　本办法自印发之日起施行，有效期两年。本市此前发布的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第三十五条　本办法由市财政局负责解释。